## Slide 1
CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES DE COMUNIDADES ESCOLARES
BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA
CICLO ESCOLAR
2015-2016

## Slide 2
GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

## Slide 3
Es un medio instrumentado por el Gobierno Federal
¿Qué es?
Para mejorar la prestación del servicio educativo
con calidad y equidad.
¿Para qué?
. Disminuir el rezago en las condiciones físicas
de las escuelas públicas de educación básica.
. Fortalecer la autonomía de gestión de las
comunidades escolares.
¿Qué propone?

## Slide 4
A Comunidades escolares que tienen en su escuela muchas carencias físicas y de equipamiento.
¿A quiénes
apoya?
A Supervisiones de zona de estas escuelas que también podrán mejorar las condiciones físicas y de equipamiento de sus espacios de trabajo.

## Slide 5
Para mejorar sus:
¿Para qué apoya a las escuelas?
Condiciones físicas
Equipamiento
Decisiones para que todos sus alumnos aprendan, permanezcan y concluyan contentos y seguros su educación en la escuela.
Bebederos
Esto es AUTONOMÍA DE GESTIÓN ESCOLAR

## Slide 6
Para mejorar sus:
Condiciones físicas
Equipamiento
Acciones de asesoría y acompañamiento a sus escuelas a fin de ofrecer un mejor servicio educativo.
¿Para qué apoya a las Supervisiones de Zona?

## Slide 7
¿Con qué apoya a las escuelas?
Con recur$os que se le proporcionan directamente a la comunidad escolar a través de una cuenta bancaria a nombre del Director(a) y se administran con el Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) para invertirlos en mejorar las condiciones de su escuela.

## Slide 8
Escuela de Nueva Incorporación (Incluye preescolares regulares beneficiadas en el ciclo escolar 2014-2015) |  | 
Comunidades escolares, escuelas de servicio regular |  | 
Matrícula | Monto Componente 1 | Monto Componente 2 (Rangos por matrícula)
Hasta 25 alumnos | $300,000.00 | $70,100.00 a $72,500.00
De 26 a 50 alumnos | $350,000.00 | $72,600.00 a 75,000.00
De 51 a 100 alumnos | $420,000.00 | $75,100.00 a 80,000.00
De 101 a 300 alumnos | $500,000.00 | $80,100.00 a $100,000.00
De 301 a 500 alumnos | $595,000.00 | $100,100.00 a 120,000.00
Más de 500 alumnos | $705,000.00 | $120,000.00 a 205,000.00
¿Cuáles son los montos que otorga?

## Slide 9
¿Cuáles son los montos que otorga?
Escuelas de Reincorporación (Primarias y Secundarias beneficiadas en el ciclo escolar 2014-2015) |  | 
Comunidades escolares, escuelas de servicio regular |  | 
Matrícula | Monto Componente 1 | Monto Componente 2 (Rangos por matrícula)
De 1 a 25 alumnos | $70,100.00 a $72,500.00 | 
De 26 a 50 alumnos | $72,600.00 a 75,000.00 | 
De 51 a 100 alumnos | $ 300,000.00 | $75,100.00 a 80,000.00
De 101 a 300 alumnos | $ 350,000.00 | $80,100.00 a $100,000.00
De 301 a 500 alumnos | $ 420,000.00 | $100,100.00 a 120,000.00
Más de 500 alumnos | $ 500,000.00 | $120,000.00 a 205,000.00

## Slide 10
En el COMPONENTE 1 para:
Construir, remodelar o habilitar sus espacios educativos.
Contar con infraestructura hidro-sanitaria (baños) y acceso al agua potable.
Tener equipamiento y mobiliario básico en sus aulas.
¿En qué puede invertir la comunidad escolar?

## Slide 11
En el COMPONENTE 1 se distinguen dos tipos de acciones:
Acción Mayor (intervención del IDEFEY pago del 2% del valor de la obra). Acciones encaminadas a conservar el estado físico de los planteles educativos y/o mejorar la situación actual del edificio con la realización de construcciones, rehabilitación y/o mantenimiento (ampliación de espacios, cimentación, columnas y muros de carga, azoteas o techos, techumbres).
¿En qué puede invertir la comunidad escolar?

## Slide 12
En el COMPONENTE 1 se distinguen dos tipos de acciones:
Acción Menor. Actividades encaminadas a conservar el estado físico de los planteles educativos y/o mejorar la situación actual en que se encuentran. Son acciones que no afectan la estructura de los espacios educativos, se orienta a restituir y/o mantener la funcionalidad de un área (reparaciones, instalación eléctrica, tuberías, impermeabilizaciones, pintura, etc. )
¿En qué puede invertir la comunidad escolar?

## Slide 13
El COMPONENTE 1 atenderá prioritariamente:
Mejorar las condiciones de infraestructura de las aulas.
Mejorar la accesibilidad al agua.
contar con sanitarios suficientes y adecuados o en su defecto mejorarlos.
Adquirir mobiliario básico
¿Cuál es el énfasis del componente 1?
Únicamente después de atender lo prioritario, se podrá invertir en:
Condiciones de accesibilidad.
Áreas de servicios administrativos.
Infraestructura para la conectividad.
Espacios de usos múltiples.
IMPORTANTE TENER ACTAS DE ACUERDOS

## Slide 14
En el COMPONENTE 2 para:
Que todos los alumnos mejoren sus competencias de lectura, escritura y matemáticas y que no abandonen la escuela.
Que la comunidad escolar cumpla con la normalidad mínima y aseguren una convivencia pacífica en la escuela.
Y que esté en la
Ruta de Mejora del
Consejo Técnico Escolar
¿En qué puede invertir la comunidad escolar?

## Slide 15
En el COMPONENTE 2 para:
Resolver problemas de operación básicos del plantel escolar.
Dar mantenimiento, adecuar o equipar sus espacios escolares distintos a los del Componente 1.
Fortalecer a su comunidad escolar (alumnos, padres, maestros y directivos) en tomar mejores decisiones para todos los estudiantes y su escuela.
¿En qué puede invertir la comunidad escolar?

## Slide 16
ESPECIFICACIONES DEL IDEFEY CUANDO SE HABLE DE ACCIONES MAYORES
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

## Slide 17
EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE PLANEACIÓN DE LA SEGEY.
ELABORAR LOS ESTUDIOS, PROYECTOS, LEVANTAMIENTOS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES ANTES MENCIONADAS.
SUPERVISAR Y VIGILAR QUE EN CUALQUIER ESPACIO EDUCATIVO SUJETO A MODIFICACIONES ESTRUCTURALES SE CUMPLA LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO, Y CUALQUIER LEGISLACIÓN O REGLAMENTACIÓN AL RESPECTO.
ENTRE SUS FUNCIONES SE ENCUENTRA:

## Slide 18: PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA (PRE)
COMPONENTE 1 Y 3: ACCIONES MAYORES.
DEMOLICIONES
REESTRUCTURACIONES O RECONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES NUEVAS (AULAS, COMEDORES, SALAS DE USOS MULTIPLES, ETC.)
INTERVENCIÓN A SANITARIOS, COCINAS, TALLERES DE COMPUTO, INSTALACIONES ELECTRICAS O DE CÓMPUTO.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
CUALQUIER ACCIÓN QUE IMPLIQUE EL DISEÑO, REVISIÓN Y O SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (CIMENTACIONES, COLUMNAS, TRABES, MUROS CARGADORES, LOSAS, TECHUMBRES METÁLICAS)

## Slide 19: CRITERIOS OPERATIVOS: NUMERAL III ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:
En aquellos casos en los que implementación de la Acción Mayor del Componente 1 implique una intervención que modifique estructuralmente el inmueble, el CEPS, el Director de la Escuela y la AEL garantizarán la asistencia técnica y supervisión del Organismo Estatal y/o del INIFED (o bien de las áreas de infraestructura que dependen de las AEL), en el diseño, selección del contratista, ejecución de la acción y recepción a entera satisfacción de las partes.

## Slide 20: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES MAYORES.
SE ACUERDA QUE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIRECTORES EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES MAYORES SERÁ POR PARTE DEL IDEFEY. (IDEFEY – SEGEY)
LA SEGEY PROPORCIONARÁ AL IDEFEY LA LISTA DE ACCIONES MAYORES Y LOS PLANTELES EN LOS QUE SE REALIZARÁN DICHAS ACCIONES.
EL IDEFEY REALIZARÁ SU PRIMERA VISITA DE CAMPO PARA HACER EL LEVANTAMIENTO Y ORIENTAR AL DIRECTOR SOBRE UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ACCIÓN.
CON LOS DATOS RECABADOS, EL IDEFEY REALIZARÁ EL DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN A REALIZAR Y LO PRESENTARÁ AL DIRECTOR, JUNTO CON UNA LISTA DE CONTRATISTAS FACTIBLES DE SER CONTRATADOS.

## Slide 21
EL DIRECTOR SELECCIONARÁ AL CONTRATISTA, Y SE REALIZARÁN LOS FORMATOS DE CONTRATACIÓN RESPECTIVOS CON LA ASESORÍA DEL IDEFEY Y LA PARTICIPACIÓN DEL CEPS.
VALIDADOS LOS FORMATOS NECESARIOS, EL DIRECTOR EMITIRÁ EL PAGO DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA, MÁS EL 2% DE SUPERVISIÓN, PORCENTAJE QUE EL CONTRATISTA DEPOSITARÁ AL IDEFEY Y DEL CUAL ACREDITARÁ COMPROBACIÓN PARA PODER RECIBIR SU SEGUNDO PAGO.
EL IDEFEY REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA ACCIÓN, ACREDITANDO CUANDO MENOS TRES VISITAS (INICIO, 50% DE AVANCE Y ENTREGA DE OBRA). POR CADA VISITA SE REGISTRARÁ EN EL CUADERNILLO DEL DIRECTOR.
CONCLUIDA LA ACCIÓN, SE REALIZARÁN LOS FORMATOS PROPIOS PARA EL CIERRE FÍSICO-FINANCIERO DE LA MISMA A PLENA SATISFACCIÓN DE LAS PARTES.

## Slide 22: REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS CONTRATISTAS:
ESTAR DADO DE ALTA EN LA SHCP.
ESTAR DADO DE ALTA COMO PATRÓN ANTE EL IMSS.
FORMAR PARTE DE PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN (R.O.P)
ACREDITAR EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS REALACIONADOS CON LA INFE.

## Slide 23
CONTACTOS:
ING. VÍCTOR M. CASTILLO ESPINOSA, DIRECTOR GENERLA DEL IDEFEY.
victor.castilo@idefey.gob.mx
ING. DAVID DUARTE CASTILLA, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL IDEFEY.
david.duarte@idefey.gob.mx

## Slide 24
MATERIALES DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

## Slide 25
LONA
Para el exterior de la escuela
CARTEL/PÓSTER
Para el interior de la escuela
CUADERNO DE TRABAJO
Para el director de la escuela
SIGE
Para el director de la escuela

## Slide 26
MECANISMO O DISPOSITIVO DE PAGO PARA RECIBIR RECURSOS DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA
CICLO ESCOLAR 2015-2016
¿Y cómo utilizar nuestra tarjeta bancaria?

## Slide 27
VENTANILLA:
Operaciones hasta $30 mil en efectivo.
Cheques de caja de $30 mil a $100 mil diarios.
SPEI hasta $100 mil diarios.
Padrón de proveedores.
Formato requerido

## Slide 28
CAJEROS AUTOMÁTICOS:
Bancomer y cajeros de otros Bancos.
Retiros $7,500 diarios.

## Slide 29
PAGOS EN TERMINALES:
Hasta $220 mil por transacción sin límite mensual.
Giros restringidos en aerolíneas, hoteles, compra de vehículos, tiendas de ropa, restaurantes, etc.

## Slide 30
¿Cómo nos informan
sobre los servicios y movimientos de nuestra
tarjeta bancaria?

## Slide 31
Línea Bancomer (Call Center 24 por 7):
Saldos, movimientos y solicitud de reemplazo por robo o extravío.
PARA EL
DIRECTOR
Línea dedicada al Programa:
Atención a quejas o problemáticas.

## Slide 32
Envío de estado de cuenta al correo electrónico del Pdte. del CEPS.
PARA LA
COMUNIDAD
Envío de estado de cuenta impreso a la Escuela.
Mensaje al celular del
Pdte. del CEPS en cada movimiento.

## Slide 33
EJERCICIO DEL RECURSO
(FACTURACIÓN Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS) PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA
CICLO ESCOLAR 2015-2016

## Slide 34
1. FACTURAS EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, ARCHIVO EN PDF.
¿QUÉ SE REQUIERE PARA COMPROBAR EL EJERCICIO DEL RECURSO?
2. ARCHIVO XML DE TODAS LAS FACTURAS
3. EVIDENCIAS
FOTOGRÁFICAS

## Slide 35
La Cédula de Identificación Fiscal, será:
FACTURACIÓN
RFC
NOMBRE
De conformidad con lo señalado en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación, el domicilio no es un requisito fiscal, por lo que, en la documentación comprobante que se emita, se podrá poner el domicilio de la escuela.

## Slide 36: Características de la factura
Datos correctos del RFC
Fecha de expedición (a partir del depósito)
Lugar de Expedición (Yucatán)
Contenido (que se especifique lo adquirido)
Total de la factura (subtotal, IVA desglosado y total)
Datos completos fiscales del emisor
Ligas digitales
Forma de pago

## Slide 37: OBSERVACIONES
Toda adquisición o contratación de servicios se justifica exclusivamente con facturas (IVA desglosado)
Solo se aceptan facturas electrónicas
Todas las facturas deben ser del Estado de Yucatán
Todas las compras deben realizarse en establecimientos oficiales
No se aceptan notas de venta
No se aceptan recibos de honorarios
Las facturas deben estar separada por componente (COMPONENTE 1 Y COMPONENTE 2)

## Slide 38
“Este Programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso
para fines distintos al desarrollo social”.
Este Programa es financiado con recursos del
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA
CICLO ESCOLAR 2015 - 2016